FEBRACEV
Feira Brasileira Virtual de Ciências e Engenharia
Leandro Coletto Biazon (PSI)
Nathalia Sautchuk Patrício (PCS)
Orientadoras:
Roseli de Deus Lopes (PSI)
Selma Shin Shimizu Melnikoff (PCS)

---
Atividades Realizadas
Estudo dos conceitos de engenharia de software (metodologias agéis, usabilidade e acessibilidade e desenvolvimento web) para
  - maior contato com os esses conceitos
  - levantar uma bibliografia inicial
  - definir os próximos passos

---
Atividades Realizadas
Necessidade de adaptação da proposta das metodologias agéis de desenvolvimento de software ao contexto acadêmico
  - foco principal do projeto: relato do processo de desenvolvimento com foco nas adaptações necessárias
  - adaptação na retrospectivas: realização mensal e os documentos de acompanhamento se basearão nelas

---
Atividades Realizadas
Necessidade de um levantamento prévio com possíveis usuários do sistema para
  - verificar o seu perfil de uso e suas reais necessidades em relação a uma nova ferramenta computacional
Desenvolvimento de questionário a ser aplicado na FEBRACE (dias 17 a 19 de março)

---
Atividades Realizadas
Planejamento preliminar do projeto de formatura
  - metodologias agéis: constante replanejamento para problemas e ter tempo para decisões de correção
  - metodologias agéis: planejamento preciso só para poucas semanas adiante
  - constante replanejamento e a cada novo replanejamento as atividades das semanas seguintes são melhores especificadas

---
Cronograma
27/02: 1ª retrospectiva e entrega do 2º documento de acompanhamento
02/03: 2ª apresentação do projeto
01/03-07/03: estudo e definição da tecnologia
08/03-14/03: levantamento de histórias iniciais
15/03-21/03: aplicação do questionário de levantamento de perfil
20/03: 2ª retrospectiva e entrega do 2º documento de acompanhamento

---
Cronograma (cont.)
23/03: 3ª apresentação
22/03-28/03: análise dos dados do questionário
29/03-04/04: implementação
05/03-11/04: implementação
12/03-18/04: implementação
17/04: retrospectiva e entrega do 3º documento de acompanhamento
23/04: 4ª apresentação

---
Cronograma (cont.)
19/04-20/06: implementação
21/06-27/06: revisão final
30/06: entrega da monografia 1 e projeto 1 no PSI
01/07-31/08: testes de usabilidade e avaliação
01/09-27/11: implementação com base nos resultados dos testes
30/11: entrega da monografia 2 e projeto 2 no PCS

---
Muito obrigado!
Perguntas?
leandrobiazon@gmail.com
nathalia.sautchuk@gmail.com
http://febracev.wordpress.com