FEBRACEV
Feira Brasileira Virtual de Ciências e Engenharia
Leandro Coletto Biazon (PSI)
Nathalia Sautchuk Patrício (PCS)
Orientadoras:
Roseli de Deus Lopes (PSI)
Selma Shin Shimizu Melnikoff (PCS)

---
Histórias
7ª iteração – 1 história
1
2
3
4
5
6
31
7
8
9
10
11
34
12
32
13
14
15
16
17
18
35
33
20
21
22
23
24
36
19
25
26
27
28
30
29

---
Histórias
8ª iteração – 2 histórias
1
2
3
4
5
6
31
7
8
9
10
34
11
12
32
13
14
15
16
17
18
35
33
20
22
23
24
36
19
21
25
26
27
28
30
29

---
Histórias
Redefinição de Escopo
1
2
3
4
5
6
1
31
7
8
9
10
34
11
12
32
13
14
15
16
17
18
35
33
20
22
23
24
36
19
21
25
26
27
28
30
29

---
Funcionalidades
8ª iteração
- Edição dos Conteúdos de um projeto
- Estatísticas do uso do sistema

---
Arquitetura
Módulos planejados do sistema
Admin
Fórum
Blog
Login
Busca
Mensagens
Comentários
Projetos
Colunas
Perfis

---
Resultados
Módulos desenvolvidos
Admin
Fórum
Login
Blog
Busca
Mensagens
Comentários
Projetos
Colunas
Perfis

---
Resultados
Módulos desenvolvidos
Admin
Galeria de Fotos
Login
Blog
Busca
Mensagens
Comentários
Projetos
Colunas
Perfis

---
Cronograma
- 16/10-30/11: estudos de usabilidade
- 01/11-15/11: confecção do pôster, press releases e página de internet
- 16/11: entrega do pôster, press releases e página de internet

---
Cronograma
- 01/12-06/12: Finalização da monografia do Projeto de Formatura
- 07/12: entrega da monografia do Projeto de Formatura
- 14/12: demonstração prática do Projeto de Formatura
- 15/12: banca do Projeto de Formatura

---
Muito obrigado!
Perguntas?
leandrobiazon@gmail.com
nathalia.sautchuk@gmail.com
http://febracev.wordpress.com