Relatório de Controle de Qualidade

Identificação da Auditoria
Nº:	001	Data:	20/10/2009
Projeto:	Plano de Projeto	Local:	São Paulo

Identificação do Produto
Código:	005	Autor:	Nathalia Sautchuk Patrício
Descrição:	FEBRACEV: Feira Brasileira Virtual de Ciências e Engenharia

Equipe de Auditoria
Nome:	Nathalia Sautchuk Patrício	Papel:	Gerente de Qualidade
Assinatura:

Avaliação
Parecer:	Não atende o plano de qualidade
Motivos:	- Falta aprovação dos demais interessados no projeto / - O público-alvo não está bem definido (faltam os cargos das pessoas) / - Falta descrever do que consta as seções de referências e anexos / - Não está claro quem faz parte da alta direção / - Poderia ser mais enfatizado o objetivo do projeto / - Falta definir o escopo do projeto (o que inclui e o que não inclui o projeto) / - Os nomes usados nas fases e nos artefatos poderiam ser mais claros / - Falta definir o tempo de pagamento do projeto / - As restrições (técnicas) não foram definidas / - Os papéis e responsabilidades não foram definidos de forma coerente com o organograma apresentado / - A alocação de pessoal não está coerente com o organograma apresentado / - O indicador de riscos do projeto não está claro / - O indicador de escopo do projeto não está claro / - O cronograma do projeto não segue o WBS, não apresenta as baselines de configuração, as atividades de acompanhamento e as atividades de controle de qualidade / - Os padrões de produto não foram definidos de forma coerente com os artefatos do WBS / - O padrão de processo de versionamento deveria estar no gerenciamento de configuração / - O responsável pelo gerenciamento de configuração não foi definido / - As baselines de configuração não foram definidas / - Faltam os anexos no plano de projeto

ANEXO

Checklist de Auditoria
Plano de Projeto – versão 005

Itens	Questões	Conformidade
Item Geral	O documento segue a última versão do padrão?	Sim
	O documento contém o histórico de versões?	Sim
	O documento contém todas as seções e anexos?	Não
	Todos os interessados aprovaram o documento?	Não
Introdução	O público-alvo (e seus cargos) está definido?	Não
	Os termos, convenções e abreviaturas estão definidos?	Sim
	A visão geral descreve adequadamente a organização do documento?	Não
Interessados no Projeto	Todos os interessados e o seu envolvimento no projeto foram identificados e descritos?	Não
Objetivo do Projeto	O objetivo do projeto foi identificado e descrito com clareza suficiente?	Não
Escopo	O escopo do projeto está definido e apresentado de forma clara?	Não
	O plano de projeto apresenta o WBS (Work Breakdown Structure) de forma clara e objetiva?	Não
	Os produtos a serem produzidos estão descritos de forma clara?	Sim
	As estimativas do projeto estão apresentadas e justificadas coerentemente?	Não
	Apresentaram-se as restrições do projeto de forma clara e sucinta?	Não
Organização do Projeto	O organograma do projeto foi definido e apresentado?	Sim
	Os papéis e responsabilidades foram definidos e apresentados de forma a justificar o organograma apresentado?	Não
Equipe	A alocação de Pessoal foi feita coerentemente e apresentada de forma clara?	Não
	Foi definida a equipe do Projeto?	Sim
Recursos	As ferramentas usadas no projeto foram definidas e seus custos estimados?	Sim
	Os equipamentos usados no projeto foram definidos e seus custos estimados?	Sim
	O material de consumo usado no projeto foi definido e seu custo estimado?	Sim
	Os serviços de Terceiros necessários durante o projeto foram definidos e seus custos estimados?	Sim
	As viagens e diárias necessárias durante o projeto foram definidas e seus custos estimados?	Sim
	Os treinamentos da equipe necessários para a execução do projeto foram definidos e seus custos estimados?	Sim
Acompanhamento do Projeto	Foram definidos e apresentados indicadores de progresso do projeto?	Sim
	Foram definidos e apresentados indicadores de custo do projeto?	Sim
	Foi definido e apresentado um indicador de riscos do projeto?	Não
	Foram definidos e apresentados indicadores de qualidade do projeto?	Sim
	Foi definido e apresentado um indicador de escopo do projeto?	Não
	As atividades de Acompanhamento foram definidas assim como a frequência em que ocorrem?	Sim
Cronograma e Orçamento do Projeto	O cronograma (diagrama de Gantt) do projeto foi apresentado de forma clara e coerente?	Não
	As atividades de Acompanhamento estão no cronograma?	Não
	Os baselines de configuração foram incluídos no cronograma?	Não
	Os marcos e artefatos do projeto foram definidos e apresentados?	Sim
	O orçamento do projeto foi definido e apresentado de forma coerente com o cronograma e com os custos do projeto?	Sim
Gerenciamento de Riscos	Os riscos do projeto foram apresentados e as ações que devem ser tomados no caso de ocorrerem?	Sim
Garantia de Qualidade	Os padrões de produto foram definidos de forma clara e coerente com os artefatos do WBS?	Não
	Os padrões de Processo foram definidos de forma clara?	Não
Gerenciamento de Configuração	O processo de gerenciamento de configuração foi definido de forma clara?	Sim
	O responsável pelo gerenciamento de configuração foi definido?	Não
	Os baselines de configuração foram definidos?	Não
Critérios de Aceitação do Projeto	Os critérios de aceitação do Projeto foram definidos de forma clara?	Sim
Referências	O plano de projeto coloca as referências segundo o padrão estabelecido (ABNT)?	Sim
Anexos	Os anexos do projeto foram apresentados?	Não