FEBRACEV
Feira Brasileira Virtual de Ciências e Engenharia
Leandro Coletto Biazon (PSI)
Nathalia Sautchuk Patrício (PCS)
Orientadoras:
Roseli de Deus Lopes (PSI)
Selma Shin Shimizu Melnikoff (PCS)

---
Atividades Realizadas
Adaptação no Questionário de Perfil de Usuário
  - 1ª parte: dados pessoais
  - 2ª parte: perfil de uso da internet do usuário (de onde e com qual frequência ocorre o acesso, serviços utilizados, ...)
  - 3ª parte: opinião sobre sua atual experiência com os serviços web da FEBRACE e sobre seu interesse nas possíveis ferramentas a serem oferecidas

---
Aplicação do questionário durante a FEBRACE
  - Nº de questionários respondidos: 520
  - Não houve tempo para consolidação dos dados

---
Automação do processamento de dados coletados
  - Uso da ferramenta LimeSurvey
  - Facilidade para inserção dos dados, já gera diversas estatísticas e desenha os respectivos gráficos

---
Pesquisa sobre utilização de metodologias ágeis no contexto acadêmico
  - encontrados diversos relatos dessa natureza, muitos deles descrevendo a utilização dessas metodologias em projetos de conclusão de curso, muito convenientes por se situarem no mesmo contexto em que estamos inseridos

---
Tecnologias a serem utilizadas
  - Plataforma de desenvolvimento: Linux
  - Servidor web: Apache
  - Linguagem de programação: Python
  - Framework: Django
  - Teste automatizado: PyUnit, Twil, Selenium
  - Componentes reusáveis: Django Plugables
  - Banco de Dados: MySQL ou PostgreSQL (serão testados seus desempenhos)

---
Cronograma
22/03-28/03: compilação e análise dos dados do questionário, levantamento de histórias com o cliente e definição da 1ª iteração
29/03-04/04: implementação
05/03-11/04: implementação
11/04: 3ª retrospectiva
12/03-18/04: implementação
17/04: entrega do 3º documento de acompanhamento

---
Cronograma (cont.)
23/04: 4ª apresentação
08/05: entrega do relatório parcial de atividades no PSI
15/05: apresentação de atividades no PSI
19/04-25/06: implementação
14/06-18/06: revisão final
19/06: entrega da monografia 1 no PSI
26/06: apresentação do projeto 1 no PSI

---
Cronograma (cont.)
01/07-31/08: testes de usabilidade e avaliação
01/09-27/11: implementação com base nos resultados dos testes
30/11: entrega estimada da monografia 2 e projeto 2 no PCS

---
Muito obrigado!
Perguntas?
leandrobiazon@gmail.com
nathalia.sautchuk@gmail.com
http://febracev.wordpress.com